Méthode du double diamant
4 séquences clés pour aboutir à une innovation
Inspiration
 Exploration
Idéation
Itération
Développer
Explorer
3
4
1
2
Définir
Livrer
Livrable final
(maquette, prototype)
Livrable intermédiaire
(brief, spécifications)
Brainstorming
Atelier idéation/design
Hackathon
Inspiration
Observation
Synthèse
Etat de l’Art
Evaluation
VISION
Divergence
Divergence
Convergence
Convergence
PROOF
 OF
 CONCEPT

---
Le double diamant : une méthode d’innovation proposée par le UK Design Council en 4 étapes clés
Phase 1 : définir une problématique ou un besoin
Observation des usages / immersion
Recherche sur l’état de l’art
Conduite d’entretiens auprès d’experts
Réflexions collectives
Phase 2 : formaliser et définir le projet
Synthèse des recherches et observations réalisées
Synthèse des informations et idées récoltées
Elaboration de la vision du projet
Rédaction du projet et des concepts
 entretiens, brainstorming, meet-ups, barcamps, world cafés…
 Livrable intermédiaire : brief, spécifications, promesses, objectif recherché…
Phase 3 : tester et itérer les différents concepts
Esquisses, maquettes visuelles, story boards
Maquettes opérationnelles (logiciels et matérielles)
Tests en boucles itératives
Améliorations en continue des concepts
 Co-design, workshops idéation, ateliers design thinking, hackathons, challenges prototypage…
Phase 4 : développer le produit produit/service
Réalisation d’un prototype fonctionnel
Tests techniques et auprès d’utilisateurs
Evaluation technique et fonctionnelle
Améliorations et décision de généralisation
 Livrable « final » (proof of concept – POC) : prototype, maquette fonctionnelle, un résultat abouti…
Pour aller plus loin : site UK Design Council